## Slide 1
PROJECT PROPOSAL
DATE. 2026. 10. 07
미니프로젝트2 · 머신러닝 서비스
공개 경제·해운 지표로 3개월 앞을 내다보는
선종별 선박 수주 예측 서비스
선종 · 예측 기준월 → +1·3·6개월 수주용량 · 분기/반기 누적 · 근거 변수
3조 선(船)견지명
2026. 10. 01 – 10. 16
김민규 · 김미성 · 오희진 · 김가은 · 김정훈 · 최현서

## Slide 2
PROJECT PROPOSAL
목 차
이 프로젝트는 한 문장으로
예측 시점에 실제로 공개된 지표만으로 선종별 신규 수주량을 3개월 앞서 예측하고, 그 근거를 보여 주는 서비스입니다.
심사 기준 대응
기획서 필수 7항목을 목차 01–07에 그대로 대응시켰습니다.
각 장의 첫 문장이 그 장의 결론입니다.
모든 수치는 팀 저장소의 검증 결과이며, 기준선을 넘지 못한 결과도 그대로 적었습니다.
01
프로젝트 개요
명칭 · 기간 · 팀 · 핵심 과제
02
기획 배경 및 필요성
필요성 N1–N5 · 차별점
03
데이터 계획
출처 · 목표변수 · 시차 규칙 · 전처리
04
주요 기능
입력 → 예측 → 화면
05
서비스 개발 계획
검증 설계 · 성능 · 구조
06
개발 계획
기술 · 일정 · 역할
07
기대 효과
기대효과 E1–E5 · 한계
02 / 18

## Slide 3
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
01
프로젝트 개요 무엇을 만드는가
선종 5종의 월별 신규 수주용량을, 예측 시점에 이미 공표된 경제·해운 지표만으로 3개월 앞서 예측합니다.
03 / 18
항목 | 내용
프로젝트명 | 선종별 선박 수주 예측 서비스
기간 | 2026. 10. 01 – 10. 16 (주제 확정 10/06)
팀 | 3조 선(船)견지명 · 6명 — 선견지명(先見之明)의 先을 배 船으로
대상 선종 | 벌크선(DWT) · 컨테이너선(TEU) · 유조선(DWT) · 가스운반선(CBM) · 케미컬 탱커(DWT)
핵심 ML 과제 | 월별 신규 수주용량 회귀 — +1·3·6개월 앞, 분기·반기 누적으로 평가
최종 결과물 | 예측 API · 선종별 예측 화면 · 변수 계층 시각화 · 재현 가능한 파이프라인
주요 목표
1
그때 알 수 있던 정보만 사용
공표 시차 1·2·3·6개월 규칙, 미래 정보 누수 0
2
기준선 대비 개선을 수치로 증명
최근 3개월 평균 · 2개월 전 값과 비교
3
왜 그렇게 예측했는지 설명
선종별 핵심 변수를 계층 구조로 시각화

## Slide 4
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
02
기획 배경 및 필요성 왜 필요한가
조선소는 분기·반기 단위로 계획하지만, 선종마다 다른 시장의 수주를 월 단위로 출렁이는 숫자로 가늠해야 합니다.
04 / 18
필요성
근거
N1
분기 단위 예측이 필요하다
도크·인력·자재 계획은 분기·반기로 세우지만,
월 수주는 대형 발주 피크로 크게 흔들립니다.
0.95 – 1.16
선종별 월 수주 변동계수
평균만큼 출렁임
N2
선종별로 따로 봐야 한다
단위(DWT·TEU·CBM)가 다르고,
수주를 움직이는 요인도 선종마다 다릅니다.
5개 선종 · 3개 단위
컨테이너 운임·물동량 · 가스 에너지 가격
유조 발주 흐름 (상관·군집 분석)
N3
그때 알 수 있던 정보로 예측해야 한다
수주 실적은 늦게 공표되고 지표마다 공표 시점이
달라, 미래 정보가 섞이기 쉽습니다.
2 – 3개월
수주 실적 공표 지연
게시일을 확인해야 쓸 수 있음
N4
한 번의 대형 계약을 감안해야 한다
단일 계약이 한 해의 수주를 좌우하고,
오르는 시장은 낮게 보기 쉽습니다.
× 5.8 – 13.5
가장 큰 달 ÷ 중앙 달
2024-04 LNG선 단일 계약 (미성 님 조사)
N5
믿을 수 있는 비교 기준이 필요하다
기존 해운 정보 서비스는 유료·현황 위주라,
예측이 단순 평균보다 나은지 알 수 없습니다.
유료 · 현황 위주
Clarksons SIN · VesselsValue
KMI 해운시장 종합정보망

## Slide 5
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
02
기획 배경 및 필요성 무엇이 다른가
기존 해운 정보 서비스는 유료이고 현황 위주입니다. 이 서비스는 공개 자료만으로 3개월 앞을 예측하고 근거를 보여 줍니다.
05 / 18
구분 | 기존 서비스 | 이 서비스
대표 사례 | Clarksons SIN · VesselsValue · KMI 해운시장 종합정보망 | 공개 지표 기반 선종별 수주 예측
데이터 | 유료 상용 DB | 세계은행 · UNCTAD · FRED · MPA 등 공개 자료
제공 내용 | 수주 · 선가 · 운임 현황과 통계 | +1·3·6개월 수주용량 예측과 예측 범위
근거 | 전문가 해설 보고서 | 선종별 핵심 변수와 기여도를 화면으로
시점 관리 | — | 지표마다 공표 시차를 적용해 그때 알 수 있던 값만 사용
사례 근거: Drive case_study (KMI 2020 시계열 해운시장 예측, KMI AI 컨테이너운임 예측, HD한국조선해양 디지털 전환 2024, Veson VesselsValue)
주제를 이렇게 정한 이유
· 훈련 연관성: 조선소 DT 과정 — 수주는 조선소 생산 계획의 출발점
· 실현 가능성: 2015년부터 월별 공개 자료 확보, 선종별 마스터 테이블 141개월 완성
· 10/06 회의 비교: 북극항로는 도메인(제재·기상) 학습량이 커 3차 후보로 보류
· 문헌 근거: Wada(2018·2022), Han(2024), Sakalayen(2021) 등 수주·발주 예측 연구 10편 검토

## Slide 6
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
03
데이터 계획 어떤 데이터를 쓰는가
목표변수 1종과 설명변수 후보 60개를 모두 공개 자료로 확보했고, 출처·주기·공표 시차를 변수 사전에 기록했습니다.
06 / 18
구분 | 데이터 | 제공기관 | 기간 · 주기 | 쓰임 (선종)
목표 | 선종별 신규 수주 척수 · 용량 | eworldship 월간 신조선시장 (Clarksons 인용) | 2015-01 – 2026-08 · 월 | 수주용량 DWT · TEU · CBM
가격 | 원자재 가격 13종 (원유·철광석·석탄·곡물·LNG 등) | 세계은행 Pink Sheet | 2015-01 – 2026-08 · 월 | 선종별 관련 화물
선박시장 | 신조선가 · 운임 3종 (BDI · 컨테이너 · VLCC) | 복수 공개 원천 · 핀란드 기술산업협회 · Xeneta · OPEC | 2015 – 2026 · 월 | 벌크 · 컨테이너 · 유조선
선박시장 | 현존 선복량 · 싱가포르 벙커유 판매량 | UNCTADstat · 싱가포르 해사청(MPA) | 연 · 월 | 전 선종 / 3종
위험·정책 | 지정학 위험(GPR) · 무역정책 불확실성(미국·중국 TPU) | Caldara–Iacoviello · FRED · EPU | 2015 – 2026 · 월 | 전 선종 · Caldara TPU는 중복 제외
글로벌경제 | 실질 수출·수입·산업생산 · 공급망 압력 · 컨테이너 처리량 | World Bank GEM · 뉴욕 연준 GSCPI · RWI/ISL | 2015 – 2026 · 월 | 전 선종
보류 | 주요 원자재 물동량 10종 (월 통합본) | UN Comtrade · JODI | 2015 – 2025 · 월 | 2026년 국가별 보고 지연 → 미투입
검증 후보 | 탄소 배출권 선물 가격 (EU ETS · EUA) | 선물 시장 일별 시세 → 월평균 (가은 10/06) | 2015-01 – 2026-10 · 일 | 유조선 RF만 2/3년 개선 → 후보
변수 사전: data/catalog/선박수주예측_변수_데이터사전.xlsx (60행 · 대분류/중분류 · 원천 URL · 시차 상태) · 이용 조건: 모두 공개 자료, 출처 표기

## Slide 7
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
03
데이터 계획 목표변수와 시점 규칙
목표는 선종별 월 신규 수주용량이고, 모든 설명변수는 예측 시점에 실제로 공표된 값만 쓰도록 시차를 겁니다.
07 / 18
806행
수주 원자료
선종·월·출처 단위 · 출처 URL 보존 · 관측 방법 구분
141개월
선종별 마스터 테이블
2015-01 – 2026-09 (케미컬 2016-06–), 결측률 1.0–1.5%
60개
설명변수 후보
순차 검증으로 선종별 선택 (컨테이너선 21개)
0건
단위 환산 · 임의 보간
DWT · TEU · CBM 그대로, 미래 값 보간 금지
목표변수 규칙
· 신규 계약만 집계 — 수주잔고 · 인도량은 제외
· 기사에 선종 값이 없으면 0이 아니라 결측. 월 전체 합계와 정확히 같을 때만 0으로 추론 — 그런 행 49개는 따로 표시(원문 대조 6건 일치)
· 기사 발행일이 아니라 계약 월을 기준월로 사용
공표 시차 규칙 (−3개월 정보로 +3개월 예측)
자료 종류 | 허용 시차
월말에 바로 나오는 가격 · 운임 | 1 · 2 · 3 · 6개월 중 검증으로 하나
다음 달 이후 공표되는 월간 지표 | 2 · 3 · 6개월 중 하나
분기 · 연간 자료 | 공표월부터 다음 공표 전까지 계단형
수주 실적 자체 | 게시일 확인된 달만 (보통 2개월 전)

## Slide 8
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
03
데이터 계획 어떻게 다듬었는가
결측 · 이상치 · 다중공선성 · 시점 정렬을 처리했고, 처리마다 이유를 기록했습니다.
08 / 18
처리 | 내용 | 이유
이상치 | 대형 발주 달 유지 | 실제 수주이므로 삭제하지 않고 피크 예측 한계로 보고
결측 | 0으로 채우지 않음 | 미공개와 실제 0을 구분 (0은 합계 일치 시만)
다중공선성 | GPR 4종 → GPR 1개 | 지수 간 상관 0.51–0.91, 해석 불안정
다중공선성 | 국제유가 3종 → 평균 1개 | 브렌트 · 두바이 · WTI가 거의 같이 움직임
무역정책 | 미국 TPU 2종 중 1개 + 중국 TPU | 미국 두 지수 상관 0.957, 중국과는 0.482
기간 부족 | 벙커유 가격 보류 | 2019년부터만 관측 → 학습 기간이 크게 줄어듦
보고 지연 | 물동량 10종 보류 | 2026년 국가별 제출 지연, 예측 시점에 값 없음
재현성 | raw → processed → master 코드화 | 처리 CSV 23개 재현 대조 차이 0 (정훈 검토 10/06)
탐색적 분석에서 얻은 것
0.95 – 1.16
선종별 월 수주의 변동계수 — 평균만큼 출렁임
시장 국면 3개
컨테이너선 운임·선가·처리량·공급망 군집
실루엣 0.477 · 연속된 세 시기 (정훈 분석)
수주 중앙값 1.6만 → 27.9만 → 20.8만 TEU
단일 계약이 피크
2024-04 가스선 급등은 QatarEnergy 단일 계약
2025는 미국 USTR 수수료 영향 (미성 님 조사)

## Slide 9
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
04
주요 기능 무엇을 해 주는가
사용자는 선종과 기준월을 고르고, 한 번의 요청으로 예측값 · 누적 예측 · 근거 변수를 받습니다.
09 / 18
선종
5종 중 선택
예측 기준월
예: 2026-09 말
예측 범위
+1 · 3 · 6개월
입력
예측
수주용량 예측 (ML)
월별 예측값 + 과거 오차로 만든 예측 범위
선종별로 선택된 모델 · 공표 시차 적용
분기 · 반기 누적
다음 분기 · 반기 합계 예측
의사결정 단위에 맞춘 집계
근거 변수
선종별 핵심 변수와 기여 방향
대분류(가격·시장·정책) → 중분류 → 변수
화면
3D 수주 관제 · 선종 레인
변수 가중치 생키
2026 검증 · 운영 예측
발표용 스크롤 페이지
예시 컨테이너선 · 테스트 최근 분기 2026-04~06 누적 예측 975,408 TEU (실제 856,035 TEU, 오차 13.9%) 같은 형식으로 제공

## Slide 10
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
05
서비스 개발 계획 어떻게 학습하고 검증하는가
과거로 학습하고 미래로 검증하는 순차 검증만 쓰고, 2026년 1–8월은 모델 선택에 쓰지 않은 독립 평가로 남겼습니다.
10 / 18
순차 검증 구조
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
학습 2015–
연도별 검증 2022–25
독립 평가 2026-01–08
변수는 하나씩 빼 보며, 검증 연도 3개 중 2개 이상에서 오차가 줄 때만 제거합니다. 한 해에만 맞춘 과적합을 막기 위해서입니다.
평가 지표를 고른 이유
· 단위(DWT·TEU·CBM)가 달라 비율 오차 sMAPE로 선종을 비교
· 수주 0건·소량 달은 sMAPE를 부풀리므로 물량 가중 WAPE를 함께 보고 (정훈 검토 10/06)
· 분기 · 반기 누적 오차로 실제 쓰임 단위를 확인
2026-01–08 독립 평가 — 모델 · 기준선 (낮을수록 좋음)
선종 | 선택 모델 | sMAPE | WAPE
컨테이너선 | 랜덤포레스트 · 변수 21 | 0.303 · 0.223 | 0.307 · 0.221
케미컬 탱커 | 최근 3개월 평균 | 0.349 · 0.349 | 0.332 · 0.332
유조선 | 랜덤포레스트 · 수주 이력 | 0.758 · 0.535 | 0.578 · 0.526
벌크선 | 선형회귀 · 수주 이력 | 0.531 · 0.415 | 0.507 · 0.488
가스운반선 | 최근 3개월 평균 | 0.653 · 0.653 | 0.676 · 0.676
· 기준선 = 최근 3개월 확정 수주 평균 — sMAPE · WAPE 모두 기준선을 이긴 선종 없음
· 케미컬 · 가스는 기준선 자체가 선택된 모델
· 월 단위는 피크 때문에 오차가 크고, 분기 · 반기로 묶으면 추세는 따라갑니다(다음 장).
· 출처: reports/2026_독립검증.json — 외부지표 발표 빈티지는 복원하지 못한 후향적 평가

## Slide 11
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
05
서비스 개발 계획 어디까지 맞고, 어떻게 개선하는가
컨테이너선은 분기 12.5% · 반기 13.3%로 추세를 따라가지만, 독립 평가에서 기준선을 못 넘어 전 선종의 변수와 모델을 보강합니다.
11 / 18
집계 단위별 sMAPE (테스트 2025-04 – 2026-08, 17개월)
선종 | 월별 | 분기 누적 | 반기 누적
컨테이너선 | 57.4% | 12.5% | 13.3%
케미컬 탱커 | 79.6% | 58.1% | 45.6%
벌크선 | 64.2% | 44.5% | 54.1%
가스운반선 | 93.4% | 81.7% | 76.6%
유조선 | 85.1% | 73.2% | 99.4%
· 2026 시험지에서 오르는 시장을 낮게 봄 — 실제보다 평균 유조선 54% · 벌크선 43% · 케미컬 24% 낮게
· 외부지표 상관은 추세를 빼면(1차 차분) 5선종 모두 유의 0개 → 변수 영향도는 인과로 설명하지 않음
· 반기 평가 구간이 2개뿐이라 반기 수치는 참고값
개선 계획 (10/07 – 10/13, 팀 검토 반영)
편향
실적이 예측을 계속 웃돌면 예측을 올리는 편향 보정
모델 교체보다 먼저 (정훈 검토)
모델
선종별 후보 — 벌크 ElasticNet · 케미컬 GBM(Huber)
유조 엑스트라 트리, 기준선보다 확실히 좋을 때만
변수
추세 뺀 상관으로 선택 · 시장 국면(군집) 변수 추가 비교
EU ETS 선물은 유조선 후보(가은) · 피크 이벤트 변수
검증
WAPE 병기 · 미확인 추론 0 4행 원문 대조 후 재계산
2025년과 2026년은 모델 선택에 쓰지 않음

## Slide 12
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
05
서비스 개발 계획 서버 아키텍처
WSL2의 Airflow가 Docker 컨테이너 2개를 제어하는, 이미 구축한 구조를 수주 예측 파이프라인에 그대로 씁니다.
12 / 18
Windows PC 호스트 환경
WSL2 Linux 서버
Apache Airflow
워크플로 오케스트레이션 · DAG 3개
shi_ship_order_pipeline
월 1회 · 수주 월보 게시 후 재학습
shi_ship_data_refresh
월 1회 · 공개 지표 갱신 · 시차 점검
shi_ops_log_etl
매일 · 예측 로그 적재
① docker compose up --wait
② docker exec shi-app kedro run
Docker Desktop 컨테이너 2개 + 공유 볼륨
Ubuntu 컨테이너 shi-app
Python 3.12
pandas · scikit-learn
Kedro
ship_orders · ops_logs
MLflow :5000
실험 추적 · 모델 등록
FastAPI :8000
/ship/forecast 외
DB 컨테이너 shi-db
PostgreSQL 16 :5432
app · 예측 로그 · 모델 버전
ops · 관제 이벤트
MLflow 메타데이터
Airflow 메타데이터
DB 연결
MLflow
기록
공유 볼륨 ./data
01_raw 원천
03_primary 전처리
06_models 모델
mlflow 아티팩트
08 리포트 · 로그
컨테이너 관리
kedro run
주요 제어 · DB 연결
Kedro 명령 실행 (Airflow → Kedro)
데이터 저장 (MLflow → DB)

## Slide 13
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
05
서비스 개발 계획 머신러닝 프로세스
Airflow가 Kedro 파이프라인을 실행하고, scikit-learn으로 학습·평가한 모델을 MLflow에 등록하면 예측 API가 그 모델을 불러 씁니다.
13 / 18
1
Airflow
월 1회 재학습 실행
shi_ship_order_pipeline
2
Kedro
파이프라인 · 데이터 카탈로그
kedro run --pipeline=ship_orders
3
scikit-learn
전처리 → 학습 → 평가
선형 · Ridge · RF · 부스팅
4
MLflow
실험 기록 · 모델 등록
ship_order_{선종}
5
DB · 공유 볼륨
메타데이터 · 모델 파일
PostgreSQL · ./data
3단계 상세 학습과 서빙이 같은 시차 규칙 · 마스터 생성 코드를 씁니다
데이터 수집
공개 원천 · 월보
검증
단위 · 키 · 음수 · 출처
전처리
raw → processed
시차 · 마스터
공표 시차 1·2·3·6개월
학습
변수 후진 제거 · 모델 비교
평가
검증 2022–25 · 2026 독립
모델 저장
선종별 · 레지스트리
추론 · 서빙 API /ship/forecast
선종 · 기준월 입력 → 그때 공표된 값으로 피처 구성 → 등록된 선종 모델 → 예측 · 범위. 모델이 바뀌면 다음 요청부터 반영.
같은 전처리 함수 호출
모델 로드
결과물
실험 기록 MLflow
등록된 모델 ship_order_{선종}
대시보드 변수 계층 · 예측 화면
재현 가능한 파이프라인 Kedro + 코드

## Slide 14
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
05
서비스 개발 계획 예측 흐름 순서도
/ship/forecast 한 번의 요청이 시점 확인 → 피처 구성 → 모델 선택 → 예측 · 범위 → 화면 · 로그로 끝납니다.
14 / 18
사용자 입력
선종 · 기준월 · 예측 범위
입력이 올바른가?
기준일 확정
게시일 확인된 수주만
400 오류 반환
허용 선종 5종 안내
예
아니오
선종 모델 예측 (ML)
피처 구성
변수마다 선택된 시차로, 기준일에 공표된 값만
결측 점검
공표 전 지표는 직전 값 · 없으면 기준선
모델 선택
선종별 등록 모델 · 기준선보다 나쁘면 기준선
예측 · 범위
+1·3·6개월 값 · 과거 순차 오차 분위로 범위
누적 · 근거
분기 · 반기 합계 · 변수 기여 방향
결과 표시 규칙
모델이 기준선보다 나음 (검증)
모델 예측 + 범위
기준선과 비슷하거나 나쁨
기준선 값 우선 표시
필수 지표 미공표
직전 값 사용 · 표시
피크 이벤트 감지
+ 이벤트 메모
결과 화면 · 로그 기록
/ship 화면 · app.predictions

## Slide 15
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
06
개발 계획 무엇으로, 언제 만드는가
검증된 버전으로 고정한 오픈소스만 쓰며, 남은 기간을 기획서 → 변수 보강 → 서비스화 순서로 씁니다.
15 / 18
영역 | 기술
데이터 처리 | Python 3.12 · pandas · NumPy
모델 | scikit-learn (+ XGBoost · LightGBM 비교)
파이프라인 | Kedro · Airflow
실험 관리 | MLflow
서빙 | FastAPI · Uvicorn
DB | PostgreSQL
화면 | three.js (3D 관제 · 발표 페이지) · ECharts (2D 대시보드)
배포 · 협업 | 같은 와이파이 IP · QR 접속 · Slack · Google Drive · GitHub
일정 (10/06 주제 확정 이후)
10/06
07
08
10
12
13
14
15
16
주제 확정 · 기획서
자료조사 · 코드 교차 검토
변수 보강 · 튜닝 · 모델 비교
API · 시각화 · 파이프라인
배포(IP) · 테스트 · 시연 영상 · 발표
10/09(금) 휴일 · 배포는 도메인 없이 IP 연결까지 (10/06 회의 결정)

## Slide 16
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
06
개발 계획 누가 무엇을 맡는가
10/06 회의에서 모델 · 코드 검토 · 자료조사 · 시각화 담당을 나눴습니다.
16 / 18
김민규
PM · 모델
수주 예측 모델 · 변수 선택 로직 · 일정 관리
김정훈
코드 교차 검토
모델 코드 독립 검증 · 프론트엔드
오희진
자료조사
연도 · 선종별 수주 피크 원인 조사
김가은
자료조사
탄소 규제 지수(EU ETS 등) 월별 확보
김미성
자료조사
물동량 · 원자재 지표 수집, 대체 원천 확인
최현서
시각화 · 인프라
변수 계층 시각화 · Docker · API · 배포 · 기획서

## Slide 17
PROJECT PROPOSAL
선박 수주 예측 서비스 · 3조 선(船)견지명
07
기대 효과 무엇이 좋아지는가
4장의 필요성 다섯 가지에 하나씩, 수치로 확인되는 결과로 답합니다.
17 / 18
기대효과
확인 수치
E1
분기 누적을 기본, 반기를 차선으로
월 예측은 참고값, 계획은 분기 합으로 돕고
분기가 흔들리는 선종은 반기로 봅니다.
57% → 12.5%
컨테이너선 월 → 분기 sMAPE (반기 13.3%)
5개 선종 모두 분기 합에서 오차 감소
← N1
E2
선종별 모델 · 예측 · 근거 변수
선종마다 고른 모델로 +1·3·6개월을 예측하고,
그 선종이 기댄 변수를 함께 보여 줍니다.
5 × 3
선종 5개 × 선행 +1·3·6개월
변수 가중치 생키 화면
← N2
E3
미래 정보 누수 없는 3개월 앞 예측
변수마다 공표 시차를 걸고 게시일이 확인된
수주만 넣어, 그때 가능했던 예측만 냅니다.
누수 0건
공표 시차 규칙 · 게시일 확인
2026-01–08 독립 평가로 확인
← N3
E4
점 예측과 보정 범위, 과소예측 경고
과거 오차로 만든 범위를 함께 보여 주고,
오르는 시장을 낮게 보는 경향을 표시합니다.
10 – 90% 범위
실제÷예측 분위로 만든 범위
유조선 54% · 벌크선 43% 과소 경향 표시
← N4
E5
기준선 대비 성적 공개
최근 3개월 평균과 sMAPE·WAPE를 나란히 공개하고,
모델은 기준선보다 나을 때만 씁니다.
0 / 5 공개
현재 기준선을 넘은 선종 없음
→ 기준선을 기본값으로 사용
← N5
한계: 외부지표 상관은 추세 공유(인과 아님) · 시장 국면은 연속된 세 시기 · 외부지표 발표 빈티지 미복원 → 11장 개선 계획

## Slide 18
PROJECT PROPOSAL
정리
그때 알 수 있던 공개 정보만으로 3개월 앞 수주를 예측하고, 기준선을 넘은 것과 못 넘은 것을 모두 밝힙니다.
이미 확보한 것
· 마스터 테이블 141개월 · 변수 사전 60개
· 2026 독립 평가 · 컨테이너선 분기 12.5%
· 정합성 검토 · 예측 API · 3D 관제
남은 기간에 할 것
· 편향 보정 · 선종별 후보 모델 비교
· WAPE 병기 · 추세 뺀 변수 선택
· IP 배포 · 시연 영상 · 발표
한계로 밝힐 것
· 전 선종 기준선 미달 · 동률
· 상승기 과소예측 · 피크 한계
· 변수 영향도는 인과 아님
3조 선(船)견지명 | 근거 자료 Drive 'Ship orders forcasting' (scripts · data/catalog · reports) · GitHub ship-order-forecast